计划时间：2014-09-03

完成时间：

1、2014-09-18汇总平台：完成独立汇总各分网点数据到结账数据库

2、2014-09-22营运平台：删除运单查找对话框

3、2014-09-22营运平台：使用工具栏取代营运菜单项

4、2014-09-23营运平台：办单界面字体变大

5、2014-09-23营运平台：取消上传运单到“汇总服务器”操作

6、2014-09-23营运平台：日结修改为生成日报

7、2014-09-25营运平台：单据打印经办人名称

8、2014-09-26营运平台：添加：运单换车（绑定列表双击）

9、2014-09-30结算平台：账单汇总打印增加单位名称

A、2014-10-20结算平台：账单明细打印增加车主单位名称

B、2014-10-20结算平台：账单明细打印可打印全部明细记录

C、2014-10-20结算平台：车属信息加入结账代码栏

D、2014-10-21结算平台：打印结账代码

E、2014-10-21结算平台：打印车属信息

F、2014-10-21结算平台：添加按客户汇总报表

G、2014-10-24所有平台：独立本地配置对话框，删除WLCommon中相应对话框

H、2014-11-04结算平台：修复删除车辆信息结账明细不显示相应记录的错误

I、2014-11-04结算平台：根据已汇总运单数据动态生成日报表、月报表

J、2014-11-04结算平台：对账查询（结账前查询）

、结算平台：分站能分开结账及汇总结账

、营运平台：同步本站营运班次车牌号（不含同城办单），须确认

、营运平台：客户电话未变、但名字改变，则更新该客户信息

、所有平台：初次启动运行配置向导（配置网点、客运数据连接及用户信息等）